🎉 DIA 1 CONCLUÍDO COM SUCESSO!

RESUMO DO QUE FOI REALIZADO:

✅ Ambiente .NET 8 configurado

.NET SDK 10.0.101 (ainda mais recente que .NET 8!)

Visual Studio Community disponível

✅ Projeto ASP.NET Core 8 criado

Nome: RdoApp.Core

Localização: RDO-NET8-Migration/RdoApp.Core/

Framework: .NET 8.0 (compatível com SDK 10.x)

✅ Pacotes NuGet essenciais instalados

Microsoft.EntityFrameworkCore 8.0.11

Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools 8.0.11

Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql 8.0.2

✅ Git configurado

Repositório inicializado

Branch dotnet8-migration criado

Commits organizados com histórico limpo

.gitignore adequado para .NET

✅ Projeto testado

Compilação bem-sucedida

Execução funcionando em http://localhost:5000

PRÓXIMOS PASSOS (DIA 2):

Criar estrutura de pastas (Controllers/Api, Models/Entities, Services, Data)

Configurar Program.cs com Entity Framework e DI

Configurar appsettings.json com connection string do MySQL

Criar DbContext básico para conectar com piscinas_rdoapp_homologa

Testar conexão com o banco existente

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO:

C:\Users\LUCIO\OneDrive\Documentos\RDO App\TI\Projetos\.Net Piscina\Kiro\RDO-NET8-Migration\RdoApp.Core\

O Visual Studio deve ter aberto automaticamente. Você pode começar a explorar o projeto criado!

Dia 1 finalizado em aproximadamente 4 horas conforme planejado. Pronto para o Dia 2! 🚀