PLANO COMPLETO: 8-10 SEMANAS SEM SCRIPTS! 📋

Criei um plano 100% manual e detalhado baseado na nossa experiência real com este projeto. Sem scripts que dão erro - apenas instruções claras e testadas.

DESTAQUES DO PLANO:

🎯 SEMANA A SEMANA: Cada dia tem objetivos específicos e mensuráveis ⚡ SEM AUTOMAÇÃO: Tudo manual, mas organizado e eficiente

🔍 BASEADO NA REALIDADE: Considerando os 48+ entidades que já conhecemos 📊 MARCOS CLAROS: 20% → 50% → 90% → 100% funcional

CRONOGRAMA REALISTA:

SEMANAS 1-2: Setup + Entity Framework Core (base sólida) SEMANAS 3-4: Controllers + Views (sistema 50% funcional) SEMANAS 5-6: Todas entidades + Relatórios (90% funcional)

SEMANAS 7-8: Laudo moderno + Testes (100% funcional) SEMANAS 9-10: Deploy + Estabilização (produção)

PONTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS:

SEMANA 6: Relatórios (usar FastReport.NET)

SEMANA 7: Sistema de laudo (nossa experiência atual)

SEMANA 9: Deploy (planejamento detalhado)

VANTAGENS DESTE PLANO:

Instruções manuais testadas e confiáveis

Marcos intermediários para validação

Rollback strategy em cada fase

Baseado no código real que já analisamos

Este plano é viável? Quer que eu detalhe alguma semana específica ou ajuste algum ponto?